**Aplikace**

* Aplikace obsahuje většinu předepsaných informací, nenašel jsem ale úplný archiv časopisu. Ten může být řešen i odkazem.
* Nenašel jsem možnost výběru recenzentů pro konkrétní článek.
* Článek, který jsem z nového účtu odeslal do recenzního řízení jsem v něm nenašel.
* Nemáte ošetřené vstupní pole formuláře - např. na \* reaguje chybou.
* Kontextové menu ve druhé řádce je při přepínání rolí poněkud zavádějící - např. administrátorovi se objevuje nabídka Moje články apod.

**Řízení projektu**

* Vyřešit nerovnoměrnosti v čerpání hodin. Individuální hranice pro získání zápočtu je 80 hodin, nebo 100% funkčnost aplikace vzhledem k zadání. Doporučuji proto zařadit ještě jeden sprint na dokončení chybějící práce. Ti, kdo mají hodin dost, by se už prací na projektu účastnit neměli.
* Ve ScrumDesku nevidím žádné retrospektivy - ty je rozhodně třeba na konci projektu mít.
* Zajistit 100% splnění naplánovaných hodin - zatím jste na cca 75%.
* Krátce souborně okomentovat/zdůvodnit obsah glass boxu (uživatelské příběhy, na které nakonec nedošlo).

**Komunikace**

* V rámci KS jste komunikovali (počítáno počtem zadaných zpráv) na 80% průměru skupiny, což je v pořádku. Týmová komunikace je obsahově užitečná a dobře dokumentuje vývojový proces.

**GitHub**

* Vaše celková míra interakce s projektovým úložištěm představuje 182% aktivity všech týmů obou firmem studia, což je vynikající.
* Do adresáře dokumentů prosím doplnit všechny povinné soubory, vyžadované v Průvodci studiem.