**Zápis z telekonference – 16.10.2019**

**Účastníci:** Medlíková Eva, Bártek Pavel, Zápařka Miroslav, Musil Adam, Prokop Tomáš

**Čas:** 20:30 – 21:30

Program:

1) Business model - ujasnění  
2) Zadání od zákazníka – projít v rámci týmu  
3) DoD, DoR – určit kdo vytvoří

4) upřesnění zadání - případné dotazy na p.Voráčka  
5) SCRUM – projít, domluvit strukturu   
6) Domluva na platformu

* domluva na budoucí telekonference – budou probíhat přes Skype
* domluva na adresářové struktuře v GitHub

1) Tomáš vyjasní s p. Voráčkem zda náš vytvoření BM souhlasí se vstupními požadavky.

2) Prošli jsme zadání s týmem, vysvětleno fungování aktuálního stavu časopisu.

3) DoD – vytvoří Míra, DoR – vytvoří Eva

4) Tomáš vyjasní s p.Voráčkem ze zadání část „redaktor předává zdrojové texty časopisu nakladatelství“ – jakým způsobem jsou předávány?

Tomáš vyjasní s p. Voráčkem jak, budou členěny tematické čísla časopisu.

5) Prošli jsme společně SCRUM, Pavel – vytvoří kostru projektu ve SCRUM, adm.práva zatím zůstanou celému týmu.

6) Probrali se možnosti pro platformy, zatím návrh na tvorbu přes Visual Studiu ASP.NET

Zapsala: Eva Medlíková, 16.10.2019