**Zápis z telekonference – 30.10.2019**

**Účastníci:** Medlíková Eva, Miroslav Zápařka, Prokop Tomáš, Pavel Bártek

**Čas:** 20:00 – 21:30

* Probrána zaslaná zpětná vazba od pana Voráčka – nutné úpravy ve Scrumu
* Aktualizace a úpravy ve SCRUMU u prvního sprintu – doplněné datum k US a úkolům, doplnění popisků do úkolů k jednotlivým US,
* Domluva na doplnění zápisu ke zpětnému Review k 1.Sprintu
* Probrána problematika hostingu – založen free hosting, pokusy o zprovoznění stránky k volné distribuci na webu.
* Úkoly pro celý tým – doplnit si popisky k jednotlivým vlastním úkolům u Sprintu 2.
* Domluva na termínu Review 2 za 2. sprint na **23.11.2019.**
* Diskuze nad master page, nad výstupem z testování z US Adama – US 359262 – úkol 686329.

Zapsala: Eva Medlíková 31.10.2019