**Zápis – Meeting dne 23.11.2019 + Review**

Účastníci: Musil, Bártek, Medlíková, Prokop, Zápařka

Čas: 08:00 – 10:00

**Program:**

1. Potřebujeme projít zadání - viz papír.
2. Potřebujeme projít US a PBI - a co je a není hotovo.
3. Co není hotovo - poslat na Voráčka s žádostí o přesunutí do 3 sprintu.
4. Spritnt č.3 rozhodit a zkontrolovat úkoly.
5. Uzavřít 2 sprint (Completed).
6. Udělat zápis - Rewiew nebo tak něco...
7. A kouknout co má být výstupem z Releasu - prezentace Voráčkovi.
8. Databázi na hostingu.

8. Hosting – vygenerovat nějaký dotaz z MSql databáze – toto se musí vyzkoušet a zprovoznit. Mělo by tam být aktuální stav k 23.11.2019.

7. Prezentace po Release – aktuálního stavu projektu, Kontrola úkolů ve 3. sprintu., Burndown diagram, prezentace scrum - komunikace v týmu, prezentace SW.

**#359247** **–** US hotova, všechny úkoly splněny.

**#359249 –** Pak US zřejmě zavřeme. Bude ještě komunikace v rámci přesunutí PBI do dalšího sprintu.

**#359253 –** 686282 – čekáme na zprovoznění hostingu v rámci databáze.

**#359262 –** hotovo, Adam nahraje dokumentaci na GH.

**#359264 –** Development a test přesuneme. Souvisí částečně s PBI ze sprintu 3.

**#359263** – řešeno v rámci US #359264

**#359266 –** přesunutí vývoje, developmentu a dokumentace do sprintu č. 3.

**#359268 –** US hotova, stránky fungují.

**#359270 –** celou US přesunout do dalšího sprintu.

**#359271 –** vytvoření recenzního posudku je závislé na US 359270, přesunout do dalšího sprintu.

**#359272** - US hotova, portál pro redaktora zpřístupněn.

**#359273** – přesouváme do dalšího sprintu.

**#359276** – přesunout do dalšího sprintu.

**#359309** – hotovo.

**#359258** – hotovo.