**Zápis z Review 1 ke Sprintu 1**

Shrnutí k backlogu:

**# 359241**

**Vytvoření týmu RSP019**

* tým vytvořen, rozděleny role v týmu a vymyšlen název týmu.
* akceptováno Product Ownerem (dále PO)

**# 359242**

**Teorie**

* všichni si dle svého uvážení prostudovali klíčové materiály ke studiu – knihy, přednášky, návody apod.
* akceptováno PO

**# 359243**

**ScrumDesk – osvojení**

* přiřadili se všem adm.práva, aby se mohli lépe orientovat a naučili se v aplikace ScrumDesku.
* společně se i pomocí sdílené obrazovky ukazovalo celému týmu, jak funguje zadávání položek ve Scrumu.
* akceptováno PO

**# 359244**

**GitHub – osvojení**

* všichni si vytvořili účet, seznámili se s fungováním, verzováním a používání GitHub nástroje.
* akceptováno PO

**# 359245**

**Úplný projektový plán**

* ve Scrumu vytvořen projektový plán a diskutován s ostatními členy týmu.
* akceptováno PO

**# 359246**

**Výběr Platformy**

**# 359248**

**Úvodní iniciace a kontrola úkolů**

* snaha o kontrolu úkolů v rámci DoD a DoR, připravenost týmu
* akceptováno PO

**#359261**

**DoD a DoR – vytvoření**

* Vytvořen DoD a DoR, diskutováno v týmu ve Slacku
* akceptováno PO

Zapsala zpětně: Eva Medlíková 30.10.2019